[bookmark: _GoBack]
2025年苏州市全面深化河湖长制
改革工作要点

2025年是“十四五”规划的收官之年，是为“十五五”开局打下良好基础的关键之年。今年，全面深化河湖长制改革工作的总体要求是：坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话精神，落实中央、省关于河长制工作部署要求，一以贯之强化河湖长制，围绕水安全、水资源、水生态、水环境、水文化等要素，治水之害、用水之利、彰水之美，全面推进幸福河湖建设，努力在河湖治理体系和治理能力现代化中走在前、作示范，为建设“人间天堂、福气苏州”提供良好的水环境底色。
一、一以贯之河长领治，全面落实河湖长责任制度
1.抓好责任落实。各级河长办立足平台职能强化统筹协调、跟踪督导，服务保障各级河湖长定期开展巡河调研，推动河长在发现问题、推进解决问题两个端口中发挥作用。制定省市重点河湖“三个清单”，明确年度目标任务。实行河湖长动态调整和责任递补机制，分级分类开展基层河湖长和河长办人员培训。采取河长制报告单、履职提醒函等形式，督促河长规范履职，引导河湖长将更多精力放在治河护河抓落实上。各职能部门按照分工发挥专业优势，加大工作合力。（责任单位：市河长办，市发改委、市工信局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市园林绿化局、市城管局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市文广旅局按各自职责分工负责）
2.深化联合治理。巩固太湖淀山湖协作机制，配合省河长办开展环太湖四市河长协作机制联合检查等活动，加强长三角一体化示范区跨界水体共保联治。实施“党建引领河长制 幸福河湖润民心”年度书记项目，持续推进环太湖机关党建圈行动。修订联合河长制工作细则，加强跨省、跨行政区域交界河湖治理管护，复制推广“河长联盟”载体模式，健全上下游、左右岸长效联动机制和多主体协同参与的“河湖长制+”机制。加强水葫芦联防联控，全力保障进博会外围水环境。规范河长制公示牌设置，拓宽公众监督渠道，形成“人人皆河长”的行动自觉和良好氛围。（责任单位：市河长办）
3.强化督导督办。充分利用好河湖长制统筹协调平台，完善督办激励机制，将河湖长履职情况、省市“三个清单”推进落实情况等纳入督办内容，更好发挥指挥棒作用。压紧压实河湖管理保护责任，加强涉河湖问题整改落实情况跟踪、调度和督办，对重大问题整改不力的，通过提醒函、约谈等方式推动整改，加强涉河湖重大问题调查与处置，建立健全问题发现一调查一整改一问责一处置全链条工作体系。（责任单位：市河长办）
二、坚定不移治水攻坚，全面推进幸福河湖建设
4.全力打造现代水网。抓住“十五五”等规划编制窗口期，落实“三定一督”要求，加快推进吴淞江整治、太浦河后续（一期）、望虞河拓浚等重大水网工程。推进浏河枢纽、北福山塘泵站、白茆塘枢纽等沿江引排工程，提升洪涝外排和水资源调控能力。持续推进供水互联互通建设，强化饮用水水源地保护，形成“水源保护、原水互备、预警防控”的安全供水格局。开展苏州市防洪规划修编，完成苏州市现代水网建设规划修改和报批。强化特大暴雨智慧决策和应对，加强基层应急处置能力建设，做好常态化防汛备汛，以塑造“韧性”城市应对“任性”天气。（市发改委、市财政局、市资规局、市住建局、市城管局、市交通局、市水务局按各自职责分工负责）
5.持续深化水环境治理。大力开展绿色制造体系建设，做好“零碳”“近零碳”工厂培育和指导。加快推进煤炭高效清洁利用，持续降低煤炭消费占比，2025年非电行业用煤比2020年下降5%。优化水质监测断面设置，建成水质监测网络一盘棋。加强工业园区水污染防治，完成长江、太湖流域入河排污口整治销号，国省考断面优Ⅲ比例完成省定目标。聚焦重点湖泊水质全面达Ⅲ目标，开展湖泊内源污染和藻类影响分析。推进“水运江苏”建设，实施江南运河、太浦河航道整治工程，加强船舶水污染防治，开展船舶水污染物“船港城”协同治理。结合高标准农田建设，有序推进重点区域农田排灌系统生态化改造试点，实行池塘养殖尾水排放、清塘污泥登记备案制度。完成已治理劣V类水体全面销号，持续做好“除黑消劣”动态清零。加快环境基础设施建设，推进污水处理厂“一厂一策”整改提升，新增城镇生活污水处理能力4万吨/日，新建和更新改造污水管网97公里，城市生活污水集中收集处理率达到88%以上。（市发改委、市工信局、市生态环境局、市交通局、市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
6.加快推进水生态复苏。紧抓长江大保护、太湖综合治理、运河保护和示范区“一河三湖”共保联治，提升重点河湖蓝藻防控水平。加强张家港河、太子圩港闸、二干河、浏河等通江河道治理力度，长江干流国省考断面年均水质全部保持Ⅱ类，主要通江支流断面年均水质全部达到Ⅲ类及以上。扎实推进新一轮太湖综合治理，太湖湖心区、东部湖区水质稳定达到Ⅲ类，主要入湖河流及上游关联骨干河流水质达标。开展望虞河沿线支浜污染治理，建设生态河道3条，年内完成太湖清淤总量22万方，高效推进太湖（苏州辖区）清淤方案落地实施，减少内源释放。加强阳澄湖、澄湖、昆承湖等重点湖库综合治理与水华防控，力争淀山湖、元荡水质创Ⅲ类。全面推进幸福河湖建设，新建幸福河湖240条，实现建成区幸福河湖全覆盖，争创省级亮点标杆。编制新一轮幸福河湖实施方案（2025-2030年）和幸福河湖评估工作实施指引，全面推进幸福河湖建设，指导开展市级幸福河湖评估工作。落实民生实事项目，治理农村骨干河道27.2公里，建设农村生态河道200公里，创建9个以上省级清洁小流域。完成造林绿化不低于6500亩，其中新增造林绿化不低于1200亩。推进“生态岛”试验区、东太湖省级“山水工程”建设，胥江建成省级美丽河湖。（市河长办、市发改委、市资规局、市生态环境局、市园林局、市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
7.加强水域岸线管控。发布苏州市市级河道管理名录，加强涉河项目全过程监管，完善涉河审批全程网办，推进审批标准化规范化。推进重点水域岸线空间监测，探索建立全市水域变化动态感知机制。持续开展阻水片林等碍洪问题排查，加强河湖沿线违法建设和建筑垃圾治理，推进河湖“清四乱”常态化规范化。推进三山岛国家湿地公园、太湖喇叭口排泥场违法问题整治，加快推进东太湖退圩还湖工程，完成国家环保督察整改要求。（市资规局、市住建局、市园林局、市城管局、市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
8.强化水资源集约节约利用。调轻产业结构调优用水结构，稳步推进水资源费改税和水权交易，更加合理配置水资源。制定发布《苏州市水效提升项目管理规范》，开展新一轮市级用水定额修编。完成张家港再生水配置利用试点建设，加快推进桑田岛片区再生水综合利用项目建设。2025年，万元GDP用水量较2020年下降19%，城市再生水利用率达到30%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.69。（市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
三、全力以赴改革创新，持续维护河湖生命健康
9.注重水生态价值转化。推进河湖水文化建设，发掘河湖与水工程文化内涵，传承吴文化精髓，加强水文化教育与传播。加大苏州水上旅游、太湖游轮、水上运动推广力度，打响“东方水城”城市品牌。以长江、大运河国家文化公园为载体，开发具有水乡特色的文博旅行路线、旅游产品，推出以农耕渔歌、江南风物、太湖境象等为主题的精品陈列和沉浸式体验活动。绘制水文旅地图和打卡指南，深挖水经济富民价值，让群众共享“建设幸福河湖”成果。（市河长办、市水务局、市文广旅局按各自职责分工负责）
10.推进人工智能业务应用。抢抓人工智能发展机遇，聚焦水安全保障、水资源管理、水环境治理等重点领域，积极拓展人工智能技术应用场景。建设“重点河湖云管家V2.0”和水质监管云平台二期项目，打破部门、区域数据壁垒，实现全方位可感、可知、可控。深化“智水苏州”平台建设，加强防汛排涝、供排水管理、涉河项目监管等“小、巧、灵”案例应用，提高防洪、供水、生态等综合调度管理和河湖治理智慧决策水平。（市生态环境局、市水务局按各自职责分工负责）
11.全力争取要素支持。抢抓国家政策窗口期，强化吴淞江整治工程、太浦河后续（一期）工程、浏河枢纽等河湖治理重大项目对上争取。用好用足“两重”“两新”国家政策，积极争取国家级幸福河湖、美丽河湖试点项目，充分发挥市级“消劣争优”奖补资金使用效益。结合国家所需、苏州所能，技术行政双轮驱动，全面梳理项目清单，构建“近期可实施，长期有储备，定期可滚动，随时可申报”的分类分级分领域项目储备库。（市发改委、市财政局、市生态环境局、市水务局按各自职责分工负责）
（以上所有任务实施单位均为各县级市（区）人民政府、苏州工业园区管委会）
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