
[bookmark: _GoBack]2026年苏州市全面深化河湖长制改革
工作要点

2026年，全面深化河湖长制改革工作坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央、省关于河长制工作部署，一以贯之强化河湖长制，坚持以幸福河湖建设为主线，治水之害、用水之利、彰水之美，奋力打造“河畅水清、岸绿景美、人和业兴”的幸福河湖。
一、精细统筹谋划，不断巩固河长制责任体系
1.深化工作责任落实。强化河湖长巡河履职，推进市级河长抓推进、县级河长抓治理、镇村级河长抓管护。实施市级重点河湖问题、项目、责任“三个清单”66项并向县级延伸，发挥基层河湖长“吹哨”作用，对巡查发现问题及时交办、跟踪督导。实行河湖长动态调整和责任递补，适时推进“一河（湖）一策”修编工作，分级分类开展河湖长制培训。各河长制相关职能部门加大协同联动，形成齐抓共管合力。（牵头单位：市河长办；市发改委、市工信局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市园林绿化局、市城管局、市交通运输局、市农业农村局、市文广旅局按各自职责分工配合）
2.注重河湖协同治理。依托太湖淀山湖、环太湖四市河湖长和大运河管理保护协作机制，推进重要跨界水体共保联治和镇村跨界河湖共治共管，开展太湖流域片跨省幸福河湖建设。加强示范区水面漂浮物联防联控，保障进博会外围水环境，助推沪苏（州）同城化。做好河长制公示牌管护，拓宽公众监督渠道，鼓励民间河长等多元力量参与护河。（牵头单位：市河长办）
二、精准聚焦发力，持续推动全域幸福河湖建设
3.夯实水安全保障基础。加快构建安全韧性区域现代水网，吴淞江（江苏段）整治工程完成年度投资14亿元，力争太浦河后续（一期）工程和浏河江边枢纽年内开工，太湖东片排涝工程开展项建、可研等前期工作，北福山塘江边泵站完工投运。持续提升蓝藻防控处置能力，开展市域供水“一张网”建设，强化饮用水水源地和供水安全。加强暴雨、台风等极端天气防范应对，做好常态化防汛备汛。（市发改委、市财政局、市资规局、市住建局、市城管局、市交通局、市水务局按各自职责分工负责）
4.强化水环境治理成效。开展绿色制造体系建设，强化省市级“零碳”“近零碳”工厂培育。加强污水处理基础设施能力建设，推进省级以上园区“一园一策”和工业废水分质分类，新增工业废水处理能力6万吨/日、生活污水处理能力15万吨/日，新改建生活污水管网35公里。开展“一断面一方案”溯源攻坚，国省考断面优Ⅲ比例完成省定目标。实施苏南运河、太浦河航道整治，开展船舶水污染物“船港城”一体化治理。推进绿色农业发展，落实养殖尾水达标排放监管和高标准农田排灌系统生态化改造。开展乡村河湖管护攻坚行动，做好“除黑消劣”动态清零。（市工信局、市生态环境局、市交通局、市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
5.加大水生态修复力度。紧抓长江大保护、新一轮太湖综合治理、大运河保护和示范区生态绿色一体化发展，实现长江干流水质稳定Ⅱ类、27条通江河道全部达到或好于Ⅲ类。有序推进太湖苏州辖区生态清淤和生境提升工程，完成太湖苏州辖区生态清淤200万方。开展阳澄湖、淀山湖、元荡等重点湖泊综合治理，确保高质量实现“两保两提”。新建幸福河湖300条，完成昆承湖幸福河湖建设，开展幸福河湖建设效果评估，争创省级亮点标杆。建设农村生态河道110公里，创建8个以上省级生态清洁小流域。推进长江干流、太湖和大运河等沿岸造林绿化，加强湿地资源保护修复，全市造林绿化面积达到省定目标。（市发改委、市资规局、市生态环境局、市园林局、市水务局、市农业农村局按各自职责分工负责）
6.加强河湖水域岸线空间管控。开展重点水域岸线空间巡查，推进长江以及重要入江（湖）河道淤积、冲刷监测。推动骨干河道管理范围调整，发布县级河道管理名录，强化水域岸线分区管控，规范涉河项目审批全流程监管。严格违法问题核查整治，保持对碍洪违建、非法采砂、偷排泥浆等违法行为的打击态势。（牵头单位：市水务局）
7.严格水资源集约利用。落实水资源刚性约束制度，科学确定全市可用水量及“十五五”用水控制总量。加强取用水管理，深入推进节水行动，加强再生水等非常规水源利用，完善水权交易和收储制度，推进张家港“水预算”管理试点。年度万元GDP用水量、再生水利用率达到省定目标，农田灌溉水有效利用系数不低于0.696。（牵头单位：市水务局）
三、精心挖掘特色，稳步推进河湖生态产品价值转化
8.注重水文化活态传承。实施河湖文化数字化保护工程，建立水文化资源数据库，推进《苏州水利史》编制工作。盘活利用现有水文化馆、治水科普园和河长制主题公园，利用水日水周等重要时间节点开展主题宣传，营造人人护水的良好氛围。（市文广旅局、市水务局按各自职责分工负责）
9.探索水产品价值转化。强化河湖管理与现代农业、交通水运、文化旅游等统筹发展，支持滨水空间、水上游线配套设施等改造提升，促进水上运动、滨水演艺等业态融合，推动太湖一号公路、太湖揽胜、金鸡湖右岸城市客厅等项目开发。持续推进水权水市场改革、水土保持生态产品价值转化交易，编制昆承湖幸福河湖GEP核算报告，用好“水域银行”机制、探索“土方超市”机制，强化水价值转化变现。（市发改委、市资规局、市交通局、市水务局、市农业农村局、市文广旅局按各自职责分工负责）
10.提升智慧化管理水平。深化数据归集共享，探索人工智能在防汛减灾、水资源管理、河湖健康评估等场景智能化应用。推广太浦河“云管家”等重点河湖监测平台建设，充分利用卫星遥感、AI识别、智能监控等技术手段，开展水动力数值模拟测算、天空地一体化执法巡查等。（市生态环境局、市水务局按各自职责分工负责）
（以上任务实施单位均为各县级市（区）河长办会同级相关职能部门）

附件：2026年苏州市幸福河湖建设任务清单




















附件

2026年苏州市幸福河湖建设任务清单

	区域
	幸福河湖建设数量（条）

	张家港市
	40

	常熟市
	47

	太仓市
	60

	昆山市
	71

	吴江区
	19

	吴中区
	18

	相城区
	40

	姑苏区
	2

	工业园区
	1

	虎丘区
	2

	合计
	300
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